# Formulaire: navigation et langue

4 topics | 12 key points | 8 tasks

La réunion a porté sur des problèmes de formulaires et d'interface : navigation incorrecte (le bouton « Suivant » amène au champ "auteur"), positionnement et affichage d'un écran centré, champs manquants ou mal remplis (colonnes d'intérêts) et des difficultés de langue (anglais/français). Les participants ont testé à l'oral l'interface, identifié le flux fautif et convenu d'actions de correction et de tests.

### 1. Problème de navigation (bouton Suivant)

3 key points | 2 tasks

Le bouton 'Suivant' redirige vers le champ 'auteur' au lieu de l'étape attendue.

#### Key Points

- Comportement constaté

- Priorité

- Investigation requise

#### Tasks

- Reproduire le bug de navigation sur l'environnement de test et identifier la condition qui redirige vers 'auteur'.

- Corriger la logique de progression du formulaire pour que 'Suivant' mène à l'étape prévue.

### 2. Mise en page et écran centré

3 key points | 2 tasks

Un écran a été positionné au centre alors que ce n'était pas souhaité; l'interface semble mal alignée.

#### Key Points

- Cause probable

- Vérification UI

- Impact

#### Tasks

- Inspecter le CSS/layout de l'écran concerné et corriger l'ancrage/alignement.

- Préparer captures d'écran avant/après et tests visuels sur différentes résolutions.

### 3. Champs manquants / colonnes d'intérêts

3 key points | 2 tasks

Des colonnes/valeurs d'intérêt ne sont pas remplies ou semblent oubliées.

#### Key Points

- Audit requis

- Champs oubliés

- Prioritisation

#### Tasks

- Faire un audit des champs du formulaire et du mapping vers le backend (schéma/descriptions).

- Mettre à jour la liste des champs obligatoires et informer l'équipe produit pour validation.

### 4. Support linguistique (français / anglais)

3 key points | 2 tasks

Des difficultés de langue ont été exprimées; interface et contenus doivent être bilingues ou clarifiés.

#### Key Points

- Constat

- Traductions

- Plan

#### Tasks

- Recenser toutes les chaînes visibles dans le formulaire et fournir traductions FR/EN.

- Intégrer/activer la gestion des langues sur l'interface et tester avec utilisateurs bilingues.

### Other Things

- Prochaine étape

- Communication

### Other Tasks

- Planifier une session de QA après corrections pour vérifier navigation, layout, champs et langue.

- Préparer un document récapitulatif des changements à communiquer à l'équipe produit.