# Meristheme : Point Mensuels Maintenance du site

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion de suivi mensuel sur la maintenance du site Meristheme. Installation et activation des extensions WPML/OTGS, configuration d'Acceptio (CMP), validation d'un abonnement/plan, et préparation du jalon 2 (traduction initiale de la page d'accueil). Jalon 1 est terminé et un rapport sera fourni. Actions à suivre : vérifier les composants WPML, fournir l'identifiant projet Acceptio, envoyer le formulaire de traduction pour la page d'accueil et confirmer les paramètres d'abonnement/accès.

### 1. Installation WPML

3 key points | 2 tasks

Installation et activation des composants WPML (Core, String Translation, Translation Management) pour permettre la traduction du site.

#### Key Points

- Les extensions WPML ont été installées

- Localisation dans l'interface

- Tester les traductions

#### Tasks

- Vérifier que WPML Core, String Translation et Translation Management sont installés et activés sur l'environnement de production et staging.

- Configurer les langues du site et effectuer un test de traduction d'une page (ex. page d'accueil) pour valider le flux de traduction.

### 2. Upload et activation d'extensions (OTGS)

3 key points | 2 tasks

Problèmes mineurs d'upload (Mac transformant les fichiers) et activation des extensions via le zip; vérification effectuée pendant la réunion.

#### Key Points

- Upload effectué

- Problème Mac

- Activation confirmée

#### Tasks

- Documenter la procédure d'upload pour Mac (gestion des fichiers .zip) et partager avec l'équipe.

- Vérifier le bon fonctionnement de l'extension OTGS après activation (tests rapides sur back-office).

### 3. Acceptio (CMP) configuration

3 key points | 2 tasks

Intégration du CMP Acceptio : besoin de coller l'identifiant de projet, choisir production vs développement et configurer l'accélérateur.

#### Key Points

- Identifiant projet

- Environnement

- Accélérateur/Configuration

#### Tasks

- Fournir et valider l'identifiant projet Acceptio à coller dans le champ CMP, et confirmer l'environnement (prod/dev).

- Vérifier le paramétrage de l'accélérateur et publier/tester le CMP sur l'environnement choisi.

### 4. Jalons & Traductions

3 key points | 2 tasks

Jalon 1 terminé; préparation du jalon 2 (traduction initiale de la page d'accueil). Besoin d'un formulaire/ressource à traduire envoyé au traducteur.

#### Key Points

- Jalon 1 terminé

- Jalon 2 - traduction

- Flux de travail pour traduction

#### Tasks

- Envoyer le formulaire / fichier à traduire pour la page d'accueil au traducteur (inclure lien et consignes).

- Fournir le rapport final du jalon 1 aux parties prenantes.

### Other Things

- Fin de réunion

### Other Tasks

- Confirmer les détails de l'abonnement (plan: 200 visiteurs/mois, domaine) et vérifier l'impact sur l'environnement.