# Meristheme : Point Mensuels Maintenance du site

5 topics | 15 key points | 5 tasks

Réunion mensuelle de maintenance du site Meristheme abordant l'état des mises à jour techniques, la sécurité (Wordfence et proposition d'un "watcher"), la gestion des analytics via Microsoft Clarity et exigences de consentement cookies, la traduction du site avec demande d'un calendrier d'implémentation et la centralisation des rapports mensuels (migration Notion → Google Docs). Accord sur jalons, livrables et paiement à la livraison.

### 1. Maintenance technique & mises à jour

3 key points | 1 tasks

Mises à jour réalisées (thème et extensions), backups et maintenance courante effectués sans incident.

#### Key Points

- Mises à jour

- Backups

- Suivi

#### Tasks

- Vérifier et documenter la liste des extensions et thèmes mis à jour

### 2. Sécurité & surveillance (Watchdog/Wordfence)

3 key points | 1 tasks

Wordfence protège actuellement bien; proposition d'un watcher pour détecter crawlers/LLM et seuils d'alerte.

#### Key Points

- Efficacité Wordfence

- Watcher proposé

- Seuils d'alerte

#### Tasks

- Concevoir et tester un watcher de trafic avec seuils d'alerte

### 3. Traduction & calendrier d'implémentation

3 key points | 1 tasks

Validation de la proposition de traduction; demande d'un calendrier par jalons, livrables et modalités de paiement.

#### Key Points

- Validation

- Calendrier

- Paiement

#### Tasks

- Préparer un calendrier d'implémentation détaillé pour la traduction

### 4. Analytics (Clarity) & consentement cookies

3 key points | 1 tasks

Activité sur Clarity détectée; besoin d'implémenter un cookie consent conforme avant 31 octobre pour que Clarity fonctionne pleinement.

#### Key Points

- Email Clarity

- Conformité

- Export analytics

#### Tasks

- Étudier et implémenter une solution de cookie consent conforme

### 5. Centralisation rapports & workflow

3 key points | 1 tasks

Migration depuis Notion vers Google Docs; préparation d'un workflow de rapports mensuels centralisés et possibilité d'un dashboard.

#### Key Points

- Migration

- Format centralisé

- Photos & assets

#### Tasks

- Centraliser les rapports mensuels et définir format

### Other Things

- Livrables & paiements

- Prochaine étape

### Other Tasks

- Envoyer l'email Clarity au contact concerné et WhatsApp pour suivi

- Mettre en place procédure d'alerte WhatsApp pour pics de trafic