# Point Finalisation - Allvia

4 topics | 11 key points | 12 tasks

Réunion de finalisation sur l'interface, la tarification et le parcours d'achat d'Allvia. Principaux points : validation des champs et format des nombres, présentation détaillée des plans et du breakdown prix avant le paiement via Stripe, ajustements UI (flèches, animations, témoignages), gestion des essais/mentions gratuites et workflow d'envoi d'emails (Brevo vs manuel).

### 1. Validation des formulaires & affichage des nombres

3 key points | 3 tasks

Contrôles d'entrée à appliquer et formatage des montants pour lisibilité.

#### Key Points

- Supprimer signes et caractères spéciaux

- Format des nombres

- Variable pour division

#### Tasks

- Empêcher les caractères spéciaux et retirer le signe € des exemples du champ; forcer seulement chiffres sans décimales.

- Ajouter le formatage des nombres avec séparateurs de milliers (ex : 200,000).

- Rendre la division (ex: divisé par 3) configurable via variable plutôt que hardcodée; afficher nombre entier.

### 2. Tarification & Checkout (Stripe)

3 key points | 3 tasks

Affichage clair du breakdown des prix avant paiement; informations TVA; CTA et dates d'essai/ facturation.

#### Key Points

- TVA

- Breakdown

- Libellé bouton

#### Tasks

- Afficher breakdown complet sur la page de commande: prix utilisateur HT, total HT, TVA 20%, total TTC.

- Changer le libellé du bouton de confirmation en 'Suivant' à l'étape 2 du formulaire (ou autre wording sans effrayer).

- Afficher la date de début de facturation et, si possible, montrer la date initiale barrée pour indiquer le discount temporaire.

### 3. UI/UX : animations, flèches, témoignages, pages

3 key points | 4 tasks

Petites améliorations visuelles et contenu à corriger pour cohérence et performance.

#### Key Points

- Flèches

- Animation

- Témoignages & libellés

#### Tasks

- Inverser l'affichage des flèches : rouge pour monter, vert pour descendre.

- Retirer l'effet d'animation lent du 'divisé par 3' sur la page d'accueil pour éviter affichage 0 temporaire.

- Mettre à jour témoignage : noms (Edouard P., société Housing) et titres (Driss K. -> Directeur technique).

- Afficher les plans disponibles sous le champ d'email pour convertir plutôt que seulement collecter l'email.

### 4. Emails & automatisation (Brevo)

2 key points | 2 tasks

Décision à prendre sur envoi automatique vs manuel et récupération d'emails pour suivi.

#### Key Points

- Brevo vs manuel

- Récupération d'emails

#### Tasks

- Tester Brevo pour l'envoi des rapports et comparer workflow avec envoi manuel.

- S'assurer que les emails collectés via formulaire sont récupérables pour envoi manuel si nécessaire.

### Other Things

- Header mis à jour

- Pas d'essai gratuit

### Other Tasks

- Créer/adresser l'email de contact (adresse créée mentionnée dans la réunion).

- Ajouter un formulaire supplémentaire si nécessaire (ajouter 'ajouter un formateur' mentionné).