# Refonte site

5 topics | 15 key points | 6 tasks

Réunion de cadrage pour la refonte d'un site WordPress : validation du process (wireframes → design → intégration → tests → livraison), discussion sur les intégrations marketing, formation de la future responsable communication, options d'espace client/CRM à moyen terme et proposition de maintenance/sécurité. L'équipe attend une offre technique détaillée avec jalons et réunions hebdomadaires.

### 1. Plateforme & intégrations

3 key points | 1 tasks

Confirmation de l'utilisation de WordPress comme base, vérification des possibilités d'intégration d'outils marketing et des limites techniques.

#### Key Points

- Base WordPress confirmée

- Étude d'intégrations

- Responsabilités back-office

#### Tasks

- Vérifier la faisabilité technique des intégrations marketing sur WordPress

### 2. Processus de production et jalons

3 key points | 1 tasks

Flux défini : wireframes → validation design/charte → intégration → tests multi-plateformes → livrable final. Demande d'un chronogramme précis.

#### Key Points

- Étapes validées

- Réunions hebdomadaires

- Validation design avant intégration

#### Tasks

- Envoyer l'offre technique avec jalons et chronogramme

### 3. Contenu & formation

3 key points | 2 tasks

Contenu préparé par le client ; besoin d'optimisation et d'une formation pour la future responsable communication.

#### Key Points

- Contenu fourni

- Formation requise

- Niveau technique de l'équipe client

#### Tasks

- Prévoir une session de formation pour la responsable communication

- Relire et conseiller sur le contenu fourni

### 4. Espace client & CRM (avenir)

3 key points | 1 tasks

Espace client/CRM envisagé à long terme mais pas prioritaire ; réfléchir aux limites et à l'architecture possible dès le départ.

#### Key Points

- Priorité

- Architectures évolutives

- Options en offre

#### Tasks

- Proposer des paliers d'évolution pour espace client/CRM

### 5. Maintenance & sécurité

3 key points | 1 tasks

Nécessité d'un plan de maintenance pour éviter malwares, intrusions et contenu détérioré ; collaboration possible avec prestataires IT externes.

#### Key Points

- Maintenance régulière

- Collaboration IT

- Rapports

#### Tasks

- Proposer un plan de maintenance et sécurité

### Other Things

- Offre technique attendue

- Réunions hebdomadaires

### Other Tasks

- Organiser une réunion de suivi après envoi de l'offre technique

- Inclure paliers et services additionnels dans l'offre technique