# Revue prototype

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion courte focalisée sur la validation frontend pour les clients, la planification des phases de test (mobile + parcours cliquable), la gestion du contenu/retours clients et la prise en compte d’enjeux éthiques. Confiance forte dans l’équipe, volonté d’éviter la pression et d’aligner les responsabilités avant la mise en test.

### 1. Validation frontend et revue client

3 key points | 2 tasks

Les clients veulent une version cliquable pour vérifier navigation et contenu ; ils ne regarderont pas le back‑office technique.

#### Key Points

- Les clients veulent uniquement tester le frontend (clics/navigation).

- Ne pas relancer systématiquement les clients si non nécessaire.

- Geler certaines modifications avant la revue.

#### Tasks

- Organiser une session de revue client avec prototype cliquable.

- Geler scope UX/interactions avant la revue pour éviter textes incorrects.

### 2. Phases de test et compatibilité mobile

3 key points | 2 tasks

Planifier une phase de tests claire (mobile + navigation) et éviter d’ajouter des effets visuels non maîtrisés.

#### Key Points

- Effectuer tests mobiles en équipe.

- Éviter effets visuels non nécessaires pendant la phase test.

- Incertitudes sur ce qui sera jugé acceptable par les clients lors de la revue.

#### Tasks

- Réaliser tests de navigation et responsive sur mobiles avec checklist partagée.

- Définir calendrier et livrables pour la phase de test (dates, périmètre).

### 3. Contenu, édition et retours clients

3 key points | 2 tasks

Les clients veulent pouvoir ajouter/visualiser du contenu ; il faut encadrer l’édition pour éviter erreurs textuelles.

#### Key Points

- Clients doivent pouvoir ajouter du contenu facilement.

- Recueillir retours clients sur contenus et navigation.

- Le back‑office technique n’est pas prioritaire pour la revue initiale.

#### Tasks

- Créer un guide simple pour l’édition de contenu destiné aux clients.

- Préparer une zone de staging pour que les clients ajoutent du contenu sans impacter production.

### 4. Éthique et responsabilité

3 key points | 2 tasks

Préoccupation sur aspects éthiques (mentions, vigilance) et partage des responsabilités entre équipes.

#### Key Points

- Prévenir risques éthiques liés au contenu.

- Responsabilité partagée (client/équipe/atelier).

- Termes évoqués (ex. « métakamitika », hypnose) nécessitent clarification.

#### Tasks

- Élaborer une checklist éthique/communication à valider avant livraison.

- Désigner responsables pour la validation finale éthique/communication.

### Other Tasks

- Rassembler et compiler tous les retours de la session de revue dans un unique document.

- Planifier la prochaine réunion de suivi post‑tests (date + objectifs).