# Traductions WPML

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion centrée sur la gestion des traductions WPML du site WordPress : vérification des pages traduites, problèmes de traduction automatique vs manuelle, duplication de pages et compatibilité avec le page builder, configuration des analytics (Microsoft Clarity) et publication (texte cookies). Décisions prises : reprendre la traduction d’une page source, exclure les membres non concernés, et prévenir via WhatsApp quand une traduction est prête.

### 1. WPML et traductions

3 key points | 2 tasks

Vérifier l'état des traductions (automatique vs manuelle) et reprendre/valider les contenus.

#### Key Points

- Différences auto vs manuelle

- Reprendre traduction

- Importer ou faire à la main

#### Tasks

- Vérifier et valider la page source française à traduire (page active sur notre.com) puis reprendre la traduction dans WPML.

- Tester l'import du fichier de traduction envoyé et, si problème, appliquer la traduction manuellement.

### 2. Gestion des pages et duplications

3 key points | 2 tasks

Identifier les pages dupliquées, exclure les membres non concernés et garder la bonne page française comme source.

#### Key Points

- Exclusion de membres

- Page source confirmée

- Garder une seule version

#### Tasks

- Supprimer ou archiver les pages dupliquées et conserver une seule version source par langue.

- Vérifier les assignations de traducteurs dans WPML et s'assurer que seuls les membres pertinents sont listés.

### 3. Compatibilité builder & problèmes techniques

3 key points | 2 tasks

Problèmes avec le page builder empêchant certaines modifications et provoquant des anomalies après traduction manuelle.

#### Key Points

- Builder conflict

- Tester en staging

- Procédure claire

#### Tasks

- Tester sur une instance de staging l'application des traductions manuelles avec le builder actif pour identifier les conflits.

- Documenter le workflow recommandé (import vs manuel) lorsque le builder est utilisé.

### 4. Analytics, cookies et publication

3 key points | 2 tasks

Revue rapide de Microsoft Clarity, texte cookies et publication des pages.

#### Key Points

- Clarity disparu

- Publier changements

- Validation finale

#### Tasks

- Vérifier la présence et configuration de Microsoft Clarity et rétablir si nécessaire.

- Corriger et valider le texte du bandeau cookies dans WordPress, puis republier.

### Other Things

- Page prête pour traduction

- Procédure d'import

### Other Tasks

- Envoyer une notification WhatsApp quand la traduction est prête et disponible dans WPML.

- Mettre à jour les jalons de projet (jalon 3) après validation des traductions.