# Validation MVP no-code pour entrepreneurs multi-activités

✨

Réunion axée sur l’état du projet produit (no-code), la stabilité/performance du site et la stratégie de mise sur le marché. Décision principale : prioriser la validation du besoin utilisateur via un MVP no-code orienté tableau de bord et fonctions administratives, puis itérer.

## Décisions

- 🤝 final: Prioriser la validation du besoin utilisateur avant tout développement technique.

- 🤝 final: Construire un MVP no-code rapide (objectif ~2 semaines) centré sur dashboard et fonctions de gestion (CRM, facturation, inventaire, tâches) et tester via abonnement.

## Statut du projet et décisions initiales

Échanges introductifs sur le refus ou la mise en pause d’un projet, et clarification du positionnement actuel.

La réunion débute par des échanges confus où un participant indique qu’il est en train de refuser le projet. Rapidement la discussion se replace sur l’état actuel du site, ses évolutions et la nécessité de clarifier le cadrage avant d’aller plus loin.

- 💡 insight: Un participant évoque le refus provisoire du projet.

- ⚡️ action: Besoin de clarifier le statut et le périmètre avant développement.

[ ] Clarifier statut du projet

Rédiger un court état des lieux (go/no-go) et partager avec l’équipe.

------------------------------------------------

## Cible utilisateur et besoins

Définition claire des utilisateurs cibles : entrepreneurs/auto-entrepreneurs qui gèrent plusieurs activités et ont besoin d’un tableau de bord centralisé.

Plusieurs interventions insistent sur la cible principale : entrepreneurs multisectoriels qui souhaitent piloter plusieurs activités depuis un même outil. Le besoin essentiel est un tableau de bord donnant chiffres clés, indicateurs et actions prioritaires (KPI, CA mensuel, alertes).

- 💡 insight: Cible : entrepreneurs gérant plusieurs business.

- 🙋‍♂️ feature_request: Priorité fonctionnelle : tableau de bord centralisé avec KPIs et actions.

[ ] Lister KPIs prioritaires

Définir les indicateurs clés à afficher sur le dashboard (CA, marges, tâches urgentes, inventaires).

------------------------------------------------

## Approche MVP et technologie

Recommandation forte pour un MVP no-code rapide afin de valider le besoin avant d’investir en tech lourde.

Les participants recommandent d’éviter d’aller trop vite sur la tech. L’objectif prioritaire est de valider l’adéquation fonctionnelle via des solutions no-code/low-code (CRM, invoicing, inventory, membership, reporting) pour obtenir un prototype fonctionnel en ~2 semaines. Le modèle d’accès retenu serait majoritairement par abonnement plutôt que lifetime deals.

- 📍 unknown: Prioriser validation produit avant technique.

- ⚡️ action: Construire un MVP no-code fonctionnel en 2 semaines.

[ ] Créer MVP no-code (2 semaines)

Monter un prototype avec CRM, facturation, inventaire, tâches et dashboard; tester en interne.

[ ] Préparer offres d’abonnement

Structurer les plans et tarifs à tester après MVP.

------------------------------------------------

## Aspects techniques et infrastructure

Points sur performances, stabilité et choix d’infrastructure cloud (Cloudflare, pas de serveur dédié).

La discussion aborde la performance du site, la stabilité et le choix d’infrastructure: usage de Cloudflare, absence de serveur interne et intérêt pour des solutions managées. Des problèmes de stabilité ont été signalés et doivent être traités en parallèle du MVP fonctionnel.

- 🤕 pain_point: Stabilité/performance du site est une préoccupation.

- 💡 insight: Choix de Cloudflare et absence de serveur dédié.

[ ] Audit performance/stabilité

Réaliser un audit technique ciblé et prioriser corrections critiques.

------------------------------------------------

## Ressources, tests et formation

Disponibilité de salles de formation, tests utilisateurs et partenaires pour validation.

Les participants évoquent des ressources existantes (salles de formation, tests avec partenaires, panels utilisateurs) et l’importance d’impliquer des entrepreneurs pour valider l’outil. L’idée d’un parcours d’apprentissage et d’un accompagnement est mentionnée.

- 💡 insight: Existence de salles de formation et panel de test.

- ⚡️ action: Nécessité de tests utilisateurs pour valider l’UX et la valeur.

[ ] Plan de tests utilisateurs

Recruter 5–10 entrepreneurs pour tester le MVP et collecter feedbacks.

------------------------------------------------

[ ] Rédiger spécifications fonctionnelles

Documenter les descriptions fonctionnelles demandées et les partager avec l’équipe technique et produit.