## BON DE COMMANDE

N° BC-RN-2025-003

Date de commande : 09/10/2025

| ## Nom : FATAPLUS Adresse : Lot II H 35 GTER Ankadinandramamy, Antananarivo V, Madagascar Tél : +261 34 20 472 13 NIF : 2019011443 STAT : 62011 1024 011837 RCS : 2024 B 01310 | ## Fournisseur Nom: Address: Tél: Mail: Nif: Stat: |
| --- | --- |

Objet : Rénovation bureau (6m x 2,5m, 15m²)

| Poste | Unité | Qté | Prix unitaire (Ar) | Montant (Ar) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enduit murs (int/ext) | m² | 47,60 | 7 000 | 333 200 |
| Peinture murs + plafond | m² | 62,60 | 5 500 | 344 300 |
| Travaux plafond | m² | 15 | 4 500 | 67 500 |
| Électricité (révision) | forfait | 1 | 300 000 | 300 000 |
| Porte (réparation) | unité | 1 | 120 000 | 120 000 |
| Fenêtre (réparation) | unité | 1 | 90 000 | 90 000 |
| Matériaux divers | forfait | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Sous-total (THT) |  |  |  | 1 300 000 |
| Contingence (15%) |  |  |  | 200 000 |
| TOTAL ESTIMÉ (THT) |  |  |  | 1 500 000 |

## Conditions

- Début : Signature + 30% acompte.

- Paiement : 30% début ; 60% mi-parcours ; 10% fin (photos, BL).

- Délai : [Ex. 15 jours].

- Pénalités : [Ex. 1%/jour].

- Prestataire : Photos (initiale/finale), facture.

- Régularisation : Sur devis définitif.

Validé par :

Signature:

FANOMEZANIRINA Fenohery CEO de FATAPLUS , à Antananarivo, le 09/10/2025.