# PROCÈS-VERBAL D'ÉVALUATION DES OFFRES

# - INSTALLATION ET AGENCEMENT

Objet : Évaluation des offres pour les travaux de rénovation de bâtiment bureautique au profit de FATAPLUS

Présents :

- Représentant de FATAPLUS : FANOMEZANIRINA FENOHERY

Lieu : Lot II H 35 GTER Ankadindramamy, Antananarivo V.

Référence : PV-EVAL-2025-001

Date : 15 octobre 2025

I. Contexte

FATAPLUS a lancé une consultation pour des travaux d’aménagement intérieur et de peinture murale :

- Dallage béton lissé sur 20 m²

- Peinture murale (préparation + 2 couches)

- Main-d’œuvre et finitions complémentaires

Quatre entreprises ont répondu :

- ENTREPRISE RAITRA (Facture Proforma N° 2025-10-052, 16/10/2025)

- ENTREPRISE TITAN (Facture Proforma N° 2025-10-052, 16/10/2025)

- ECCO (Facture Proforma N° 2025-10-123, 15/10/2025)

- Art Construction (Facture N° FAC-2025-027, 15/10/2025)

Objectif : Sélectionner l’offre la plus adaptée en coût, adéquation, délai, qualité et fiabilité.

II. Analyse des Offres

- Description des Offres

| Entreprise | Scope principal | Coût HT (Ar) | Délai | Contingence | Garantie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAITRA | Dallage 20 m² + peinture + main-d’œuvre + annexes | 1 500 000 | ~10-12 jours | 100 000 Ar | 12 mois |
| TITAN | Faux plafond 14 m² + peinture 66 m² (sans dallage) | 1 200 000 | 15 jours | 100 000 Ar | Sans |
| ECCO | Faux plafond + peinture + menuiserie complète | 4 046 700 | 25 jours | 192 700 Ar | Sans |
| Art Construction | Rénovation complète (maçonnerie, int/ext, finitions) | 1 500 000 | 30 jours | Non précisée | 6 mois |

- Comparaison Détaillée

| Critère | RAITRA | TITAN | ECCO | Art Construction |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coût HT (Ar) | 1 500 000 | 1 200 000 | 4 046 700 | 1 500 000 |
| Délai (jours) | ~10-12 | 15 | 25 | 30 |
| Adéquation au besoin | Parfaite | Partielle | Excès | Trop large |
| Scope ciblé | Oui | Non | Non | Non |
| Contingence | 100 000 Ar | 100 000 Ar | 192 700 Ar | Non précisée |
| Garantie | 12 mois | sans | sans | 6 mois |

III. Analyse Comparative Approfondie

- Adéquation au besoin réel

- Besoin prioritaire : Dallage 20 m² + peinture murale

- RAITRA : 100 % conforme – aucun poste superflu

- TITAN : manque le dallage

- ECCO : surcharge menuiserie (2,7 M Ar)

- Art Construction : rénovation globale hors cible

- Coût / Valeur Offre | Coût HT | Écart vs RAITRA | Valeur ajoutée ---|---|---|--- RAITRA | 1 500 000 | - | Scope parfait TITAN | 1 200 000 | -300 000 | Manque dallage ECCO | 4 046 700 | +2 546 700 | Surcharge inutile Art | 1 500 000 | 0 | Trop large, délai long

RAITRA offre le meilleur rapport qualité/prix/adéquation.

- Délai & Réalisme

- RAITRA : ~10-12 jours (travaux légers → réaliste)

- TITAN : 15 jours

- ECCO : 25 jours

- Art : 30 jours

- Fiabilité & Avantages RAITRA

- Même adresse que FATAPLUS (Lot II H 35 G bis/GTER) → proximité, réactivité

- Paiement flexible : virement BRED + MVOLA

- Contingence claire : 100 000 Ar

IV. Recommandation

L’ENTREPRISE RAITRA est retenue pour :

- Adéquation parfaite au besoin

- Coût maîtrisé : 1 500 000 Ar HT

- Délai rapide : ~10-12 jours

- Proximité physique → meilleur suivi

- Flexibilité de paiement

- Économie vs ECCO : -2 546 700 Ar (63 %)

- Meilleure valeur que TITAN.

RAITRA garantit une exécution rapide, conforme et économique – choix stratégique pour FATAPLUS.

V. Conclusion et Demande d’Approbation

Le choix de l’ENTREPRISE RAITRA (Facture Proforma N° 2025-10-052) permet :

- Une exécution immédiate des travaux prioritaires

- Un contrôle budgétaire strict à 1 500 000 Ar HT

- Une réduction des risques grâce à la proximité et à la clarté du devis

Nous sollicitons l’approbation formelle du bailleur pour :

- Signer le bon de commande (réf. BC-2025-11-001)

- Verser l’acompte de 50 % (750 000 Ar)

- Lancer les travaux sous 48 heures

Signatures :

Représentant de FATA+
FANOMEZANIRINA Fenohery,

Date : 15/10/2025